# XXX. Cahier des charges

Encadrants
Nom Prénom	Mail	Validation	Date de validation
BECHET Frederic	frederic.bechet@lif.univ-mrs.fr
ROUVIER Mickael	mickael.rouvier@gmail.com

Document de références
Libellé	Nom Document
Cahier des charges	CahierDesCharges_v1.0

Historique du document
Version	Nom prénom	Date de création	Date de modification
V.1	BRUNET Pierre	09/04/14

Fiche d'itération 1 (09/04/14)

Voici les tâches à faire pour la prochaine itération :

Taches	Acteurs	Date de début	Date de Fin	Bilan/Raison
Fiche Itération	BRUNET	09/04/14	09/04/14	/
Compte rendu / réunion	BRUNET	09/04/14	09/04/14	/
Installation correcte de Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS	09/04/14 / 09/04/14 / 09/04/14	10/04/14
Test de la reconaissance vocale d'un fichier son avec Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS	10/04/14
Test de la reconnaissance vocale avec un micro avec Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS
Correction du bug du micro	OUISS	10/04/14
Modification des mots-clefs et tester s'ils sont reconnus	BRUNET / CARLES
Exécution d'une commande précise lorsque Kaldi reconnait un mot	OUISS
Rédaction des documents du dossier	BRUNET	09/04/14	10/04/14	/
Relecture du dossier	CARLES / OUISS	10/04/14	10/04/14	/