# XXX. Compte Rendu des Réunions

Encadrants
Nom Prénom	Mail	Validation	Date de validation
BECHET Frederic	frederic.bechet@lif.univ-mrs.fr
ROUVIER Mickael	mickael.rouvier@gmail.com

Document de références
Libellé	Nom Document
Compte Rendu des Réunions	CompteRenduReunions_v1.0

Historique du document
Version	Nom prénom	Date de création	Date de modification
V.0	BRUNET Pierre	04/04/14
V.1	BRUNET Pierre	09/04/14

Compte rendu de la réunion du 02/04/2014

Horaires : 14h - 14h30
Objectif : nous présenter le travail à effectuer et nous fournir les fichiers nécessaires au logiciel de reconnaissance vocale Kaldi
Résumé de la réunion :
- Présentation rapide de Kaldi
- Nous avons pu récupérer les lignes de commande pour lancer Kaldi
- Nous avons pu récupérer les modèles de langage et acoustiques.
- Les étapes à faire avant la prochaine réunion sont les suivantes, dans l'ordre :

  1. Installer Kaldi
  2. Prendre Kaldi en main
  3. Tester Kaldi avec le fichier son fourni
  4. Tester Kaldi avec un vrai micro (pas le micro intégré)
  5. Entrer nos mots clefs dans le modèle de langage
  6. Décomposer nos mots clefs en "phonèmes"

Compte rendu de la réunion du 09/04/2014

Horaires : 14h - 14h30
Objectif : faire un point sur le travail effectué
Résumé de la réunion :
- Nous avons perdu beaucoup de temps sur divers problèmes d'installation et d'uitlisation de Kaldi
- Nous devons mieux nous organiser afin de pouvoir rattraper le retard occasionné.
- Nous devons obligatoirement utiliser Linux pour Kaldi.