# XXX. Cahier des charges

Encadrants
Nom Prénom	Mail	Validation	Date de validation
BECHET Frederic	frederic.bechet@lif.univ-mrs.fr
ROUVIER Mickael	mickael.rouvier@gmail.com

Document de références
Libellé	Nom Document
Cahier des charges	CahierDesCharges_v3.0

Historique du document
Version	Nom prénom	Date de création	Date de modification
V.1	BRUNET Pierre	09/04/14
V.2	BRUNET Pierre	15/04/14
V.3	BRUNET Pierre	18/04/14

Voici les tâches à faire pour la prochaine itération :

Taches	Acteurs	Date de début	Date de Fin	Bilan/Raison
Fiche Itération	BRUNET	09/04/14	09/04/14	/
Compte rendu / réunion	BRUNET	09/04/14	09/04/14	/
Installation correcte de Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS	09/04/14 / 09/04/14 / 09/04/14	14/04/14 / 10/04/14	Problème : problèmes liés à l'installation / Solution : Voir historique
Test de la reconaissance vocale d'un fichier son avec Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS	14/04/14 / 10/04/14	14/04/14 / 10/04/14	/
Test de la Reconnaissance vocale avec un micro avec Kaldi	BRUNET / CARLES / OUISS	14/04/14 / 10/04/14		Problème : micro non détecté par Kaldi
Reconnaissance vocale via un fichier son enregistré	BRUNET	17/04/14	17/04/14	/
Correction du bug du micro	BRUNET / OUISS	14/04/14 / 10/04/14		Solution possible : mise à jour de portaudio
Modification des mots-clefs et tester s'ils sont reconnus	BRUNET / CARLES	17/04/14 / 17/04/14
Exécution d'une commande précise lorsque Kaldi reconnait un mot	OUISS	18/04/14
Mise en place d'un mot-clef "On-Off" pour la reconnaissance	OUISS
Décomposition des mots-clefs en phonèmes	BRUNET	15/04/14	22/04/14	/
Maquette d'une interface web pour la cliente	OUISS
Rédaction des documents pour la version 3	BRUNET	22/04/14	22/04/14	/
Relecture du dossier	CARLES / OUISS	22/04/14 / 23/04/14	22/04/14 / 23/04/14	/