# XXX. Historique

Encadrants
Nom Prénom	Mail	Validation	Date de validation
BECHET Frederic	frederic.bechet@lif.univ-mrs.fr
ROUVIER Mickael	mickael.rouvier@gmail.com

Document de références
Libellé	Nom Document
Historique	Historique_v2.0

Historique du document
Version	Nom prénom	Date de création	Date de modification
V.1	BRUNET Pierre	15/04/14
V.1.1	BRUNET Pierre		18/04/14
V.2	BRUNET Pierre	22/04/14

Voici un historique rapide des événements, tâches accomplies, problèmes rencontrés, réunions organisées :

- Réel début du prochain : 02/04/2014
- 02/04 : Réunion avec les encadrants afin de déterminer le travail qui va devoir être fait ainsi que les logiciels utilisés.
- Pendant la semaine du 02/04 au 09/04, chaque membre du groupe a essayé d'installer Kaldi sur sa machine, sans succès.
  Cause : nombreux problèmes d'installation de logiciels, Atlas notamment, qui nécessitait d'installer une commande capable de désactiver le CPU throttling.
- 09/04 : Réunion avec les encadrants pour faire un point et nous communiquer les mots-clefs. Suite aux nombreux problèmes d'installation dû à Kaldi et Linux, nous avons pris du retard sur notre travail.
- 10/04 : Réunion interne au groupe pour s'aider vis-à-vis de l'installation de Kaldi, ainsi que de répartir une liste de tâches à chacun une fois l'installation réussie, voir en général (rédaction des documents par exemple). Les tâches pourront être attribuées à un autre membre si jamais quelqu'un accumule trop de retard et une autre personne prend de l'avance.
- 11/04 : Un membre de notre groupe a réussi à installer Kaldi correctement, il nous aide donc pour les problèmes qu'il a rencontré (les problèmes atlas, openfst et portaudio notamment). Il rencontre actuellement un problème de micro, non reconnu sur Kaldi.
- 12/04 : Un membre de notre groupe rencontre des problèmes avec Kaldi :
  Rencontre de nombreux problèmes qui sembleraient être dûs au fait qu'il utilise une machine virtuelle qui émule Linux sous Windows. Demande d'un ordinateur protable avec Linux en natif afin de corriger ce problème, et de pouvoir montrer l'avancement via la machine à chaque réunion.
- 15/04 : Réunion interne au groupe pour tenter la correction du problème de micro non reconnu sur Kaldi, tandis que reconnu sur le reste de l'ordinateur.
- 15/04 : Décision de créer une interface web pour la cliente afin qu'elle puisse lancer son application sans problèmes (plan asssurance-qualité).
- 16/04 : Récupération de l'ordinateur portable.
- 18/04 : Réunion avec les encadrants afin de voir le travail accompli et d'établir des plans futurs sur la suite du projet (manière d'activer la reconnaissance par la cliente, préférences pour l'interface et mots clefs plus précis).
- 18/04 : Réunion interne au groupe pour établir des tâches futures vis-à-vis des nouvelles informations et nous les assigner.
- 22/04 : Réunion interne au groupe pour établir les différentes variations de phonèmes, la mise en place d'un mot-clef, ainsi qu'une idée de maquette pour l'interface.